QUY TRÌNH QUẢN TRỊ VÀ ĐẶC TẢ KỸ THUẬT TRIỂN KHAI DỰ ÁN AI (R&D SOP)

Đề tài: Tái hiện kiến trúc Lightweight YOLOv4 Helmet Detection (MDPI Sensors 2023)
Tiêu chuẩn: Python 3.12 | PyTorch CUDA | Google Colab Distributed Training | RACI Framework

TỔNG QUAN QUẢN TRỊ DỰ ÁN (EXECUTIVE SUMMARY) • Mục tiêu cốt lõi: Tái hiện trọn vẹn kết quả thực nghiệm bóc tách Ablation Study (Model-1 đến Model-6) theo Sensors 2023, 23, 1256. • Phương pháp tiếp cận: Kết hợp khung quản trị R&D chuyên nghiệp (RACI Matrix, Milestone-based DoD) với Sổ tay kỹ thuật chi tiết 5 bước cho từng tác vụ nhằm đảm bảo tiến độ nghiệm thu. • Đội ngũ kỹ thuật (5 thành viên): T.A (Project Lead), Sơn (Technical Mentor), Hưng (Backbone & DSC), Tiến (Coordinate Attention), Tú (Loss & Training Pipeline). • Dữ liệu chuẩn hóa: 7,004 ảnh Safety Helmet Wearing Dataset (SHWD), phân loại 2 lớp mục tiêu: hat (có mũ) và person (không mũ). Lưu ý: 7,004 ảnh là bản SHWD đã được tác giả làm sạch; nhóm phải chốt nguồn dữ liệu và cách chia train/val/test tại M1.

CẬP NHẬT PHIÊN BẢN 2 — ĐỐI CHIẾU VỚI BÀI BÁO GỐC • Bảng đích: bổ sung AP Hat / AP Person (Bảng 1) và chỉ tiêu Precision, Recall, F1, FPS (Bảng 2); ghi chú sai lệch nội tại của Bảng 1 ở Model-3 và Model-4. • Kiến trúc: bổ sung khối SPP (Hình 1); viết lại PB Module = PANet + BiFPN (hợp nhất có trọng số, cạnh dư cùng tầng) thay cho shortcut chéo tầng; bổ sung YOLOHead và lớp dựng cấu hình cho Model-1..6. • PP-LCNet: đặc tả đầy đủ các khối theo PP-LCNet x1.0 để ra đúng C3/C4/C5 = 128/256/512 kênh. • SIoU: đặt eps trong căn bậc hai (tránh gradient NaN), tách tên ch_diff / enc_h, dùng trị tuyệt đối ở Shape cost, bổ sung code đầy đủ và unit-test; bổ sung CIoU cho Model-1..5. • Bổ sung: nguồn trọng số pretrained, chia dữ liệu, bảng giả định & khác biệt so với bài báo, rủi ro tiến độ (Mục 4). • Lưu ý: code mẫu trong tài liệu chưa được chạy thử trên PyTorch; M2/M3 phải chạy unit-test và hiệu chỉnh số kênh neck để dung lượng 6 model khớp bảng đích.

1. MA TRẬN PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM (RACI MATRIX) & CHUẨN ĐẦU RA ABLATION

Để loại bỏ triệt để hiện tượng đùn đẩy công việc hoặc phụ thuộc vòng tròn, toàn bộ luồng kỹ thuật được ánh xạ theo chuẩn RACI quốc tế:

| Hạng mục công việc / Module | T.A (Lead) | Sơn (Mentor) | Hưng | Tiến | Tú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Repo Base & Dataloader Pipeline | A (Accountable) | R (Responsible) | I | I | C (Consulted) |
| PP-LCNet Backbone & DSConv Module | A | C | R | I | I |
| Coordinate Attention (CA) Module | A | C | I | R | I |
| PB Module (SPP + PANet + BiFPN) Dung hợp | R & A | C | I | I | I |
| SIoU/CIoU Loss Function & Training Loop | A | C | I | I | R |
| Baseline YOLOv4 (CSPDarknet53) & lớp dựng cấu hình Model-1..6 | A | R | C | I | I |
| YOLOHead + giải mã box + NMS + gán anchor | A | C | I | I | R |

Quy ước RACI: R (Responsible - Trực tiếp thực thi) | A (Accountable - Chịu trách nhiệm chất lượng cuối) | C (Consulted - Cố vấn chuyên môn) | I (Informed - Nhận thông tin bàn giao).

Bảng Mục Tiêu Thực Nghiệm Bóc Tách (Benchmark So Sánh Bảng 1)

Toàn bộ kết quả thử nghiệm sau khi hoàn thành chu trình huấn luyện phải được tổng hợp đối chiếu với Bảng 1 trong bài báo gốc:

| Mã Model | DSC | Backbone | CA | Neck | Loss | AP Hat | AP Person | mAP | Model Size (MB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model-1 | Standard | CSPDarknet53 | None | PANet | CIoU | 93.15% | 91.77% | 92.46% | 243.92 |
| Model-2 | DSConv | CSPDarknet53 | None | PANet | CIoU | 92.71% | 91.00% | 91.86% | 136.13 |
| Model-3 | DSConv | PP-LCNet | None | PANet | CIoU | 88.85% | 89.38% | 89.34%* | 38.75 |
| Model-4 | DSConv | PP-LCNet | Applied | PANet | CIoU | 89.36% | 92.82% | 90.09%* | 38.99 |
| Model-5 | DSConv | PP-LCNet | Applied | PB Module | CIoU | 90.54% | 92.03% | 91.29% | 41.88 |
| Model-6 | DSConv | PP-LCNet | Applied | PB Module | SIoU | 94.34% | 91.63% | 92.98% | 41.88 |

(*) Ghi chú đọc Bảng 1: cột mAP trong bài báo được định nghĩa là trung bình của AP Hat và AP Person (Công thức 11). Kiểm tra lại: Model-1, 2, 5, 6 khớp; Model-3 (trung bình AP = 89.12%, bài ghi 89.34%) và Model-4 (trung bình AP = 91.09%, bài ghi 90.09%) bị lệch — đây là sai lệch nội tại của bài báo. Vì vậy ngưỡng nghiệm thu dùng dung sai ±1.0% mAP và ưu tiên so xu hướng (Model-3 thấp hơn Model-2; CA, PB, SIoU lần lượt cải thiện) thay vì khớp tuyệt đối từng số.

Đơn vị "M" trong bài báo được hiểu là MB dung lượng file trọng số (Model-1: 243.92 MB tương ứng khoảng 64M tham số ở FP32). Cả 6 model phải đo cùng một cách: kích thước file .pth chỉ chứa state_dict FP32, không kèm optimizer.

Bảng Mục Tiêu Bổ Sung (Đối chiếu Bảng 2 — chỉ tái hiện hai dòng liên quan)

| Model | Precision (%) | Recall (%) | F1 (%) | mAP (%) | FPS | Model Size (MB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YOLOv4 (Model-1) | 91.80 | 85.30 | 88.50 | 92.46 | 23.02 | 243.92 |
| Improved YOLOv4 (Model-6) | 92.78 | 86.35 | 90.00 | 92.98 | 43.24 | 41.88 |

FPS trong bài báo đo trên RTX 3060 (phần tóm tắt ghi 43.23, Bảng 2 ghi 43.24) nên không so tuyệt đối với Colab; chỉ so tỉ lệ FPS Model-6 / Model-1 (bài báo ≈ 1.87×) và đo cả hai trên cùng một máy.

2. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THEO CỘT MỐC (MILESTONE & DEFINITION OF DONE)

Dự án không quản lý theo giờ giấc hành chính mà kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn Definition of Done (DoD). Toàn đội chỉ chuyển sang mốc tiếp theo khi sản phẩm kỹ thuật vượt qua 100% tiêu chí kiểm định.

MỐC 1 (M1): CHUẨN HÓA MÔI TRƯỜNG & GIAO DIỆN TENSOR (FOUNDATION & INTERFACE)

| Mục tiêu trọng tâm | Thiết lập codebase trên Python 3.12, cấu hình tăng tốc dữ liệu trên Colab và phê duyệt đặc tả kích thước ma trận các tầng. |
| --- | --- |
| Nhiệm vụ chi tiết | Sơn (Responsible): Viết code giải nén dữ liệu từ Drive vào ổ SSD cục bộ /content/dataset/. Chốt nguồn trọng số pretrained cho PP-LCNet và CSPDarknet53 (xem Mục 3.1, Bước 4). T.A (Lead - Accountable): Tạo repo Git; cấu hình requirements; chốt nguồn dữ liệu 7,004 ảnh và cố định file chia train/val/test (có seed); phê duyệt bảng quy chuẩn Tensor Interface giữa các tầng Backbone -> Attention -> Neck -> Head. Hưng, Tiến, Tú: Clone repo, thiết lập môi trường cá nhân, xác nhận GPU CUDA nhận diện thành công. |
| Tiêu chí Nghiệm thu (DoD) | Môi trường Python 3.12 và PyTorch nhận GPU chạy mượt mà trên cả 5 tài khoản. Tập dữ liệu 7,004 ảnh nạp thành công qua DataLoader với tensor chuẩn (B, 3, 608, 608). Đặc tả kích thước feature maps C3 (76x76x128), C4 (38x38x256), C5 (19x19x512) được toàn đội ký duyệt. Có file chia dữ liệu cố định và trọng số pretrained tải được cho cả hai backbone (hoặc ghi nhận rõ trong báo cáo nếu không có). |

MỐC 2 (M2): LẬP TRÌNH & UNIT-TEST MODULE ĐỘC LẬP (ISOLATED MODULE DEV)

| Mục tiêu trọng tâm | Từng thành viên hiện thực hóa công thức toán học và sơ đồ khối thành code PyTorch độc lập, vượt qua bài kiểm tra Unit-test bằng tensor giả lập. |
| --- | --- |
| Nhiệm vụ chi tiết | Hưng — PP-LCNet & DSConv: Code class DSConv, ConvBnAct, conv3x3 (models/common.py). Code mạng PP-LCNet x1.0 (Hình 2) cắt bỏ GAP/FC; trả về 3 feature maps C3, C4, C5. Tiến — Coordinate Attention: Code class CoordAtt (Hình 3) gồm pooling 2 trục X-Y, nén kênh, BatchNorm, Nonlinear, Sigmoid và Residual Multiplication. T.A — PB Module: Code SPP, PANet, BiFPN và class PBModule (Hình 1, Hình 4): hợp nhất có trọng số, cạnh dư cùng tầng; thay toàn bộ conv 3x3 ngoài backbone bằng DSConv. Tú — SIoU Loss: Code siou_loss (Công thức 2–6: Angle, Distance, Shape, IoU cost) và CIoU cho Model-1..5; YOLOHead + giải mã box; cấu hình pipeline train 2 giai đoạn. Sơn — Baseline & cấu hình: Tích hợp CSPDarknet53 từ repo YOLOv4 nguồn mở; cùng T.A dựng lớp cấu hình cho Model-1..6. |
| Tiêu chí Nghiệm thu (DoD) | 100% module có khối `if __name__ == '__main__':` tự chạy unit-test với tensor giả lập torch.randn(...). Hưng test PP-LCNet trả về đúng 3 tensor: (2, 128, 76, 76), (2, 256, 38, 38), (2, 512, 19, 19). Tiến test CoordAtt đảm bảo kích thước đầu ra hoàn toàn trùng khớp kích thước đầu vào. Tú test hàm SIoU Loss với bounding box ngẫu nhiên, scalar loss dương, không phát sinh NaN. T.A test SPP và PBModule trả đúng (2,128,76,76), (2,128,38,38), (2,128,19,19) và backward không lỗi. Tú bổ sung test SIoU: gradient hữu hạn kể cả khi hai tâm box trùng nhau. |

MỐC 3 (M3): GHÉP NỐI KIẾN TRÚC TOÀN MẠNG & DRY RUN (INTEGRATION)

| Mục tiêu trọng tâm | Ráp nối toàn bộ các module thành mô hình hoàn chỉnh, kiểm tra dòng chảy dữ liệu xuôi (Forward pass) và ngược (Backward pass) trên Colab. |
| --- | --- |
| Nhiệm vụ chi tiết | T.A & Sơn (Lead & Mentor): Ghép Backbone -> Attention -> SPP + PB Module -> Head thành class YOLOv4Variant: một lớp tạo cả 6 model qua cờ cấu hình (Hình 1 bài báo; Model-6 là cấu hình đầy đủ). Tú & Sơn: Kết nối hàm mất mát SIoU Loss; chạy Dry Run huấn luyện thử nghiệm 50 ảnh mẫu trong 2 epoch. T.A (Lead): Đóng gói 6 file cấu hình Model-1 đến Model-6 để bàn giao cho các thành viên huấn luyện song song. |
| Tiêu chí Nghiệm thu (DoD) | Forward pass thông suốt với tensor ảnh (1, 3, 608, 608) đi qua toàn bộ mạng mà không phát sinh lỗi lệch shape. Backward pass thành công: `loss.backward()` tính được gradient ổn định, `optimizer.step()` cập nhật trọng số bình thường. Không phát sinh lỗi tràn bộ nhớ (CUDA Out of Memory) ở Batch Size = 16 (Giai đoạn Freeze) và Batch Size = 8 (Giai đoạn Unfreeze). In số tham số / dung lượng (tham số × 4 byte) của cả 6 cấu hình và so với bảng đích; sai lệch trong ±10% thì chấp nhận, vượt thì hiệu chỉnh số kênh neck/BiFPN. Đo thời gian 1 epoch của từng model để chốt kế hoạch M4. |

MỐC 4 (M4): HUẤN LUYỆN PHÂN TÁN 6 MODEL TRÊN COLAB (DISTRIBUTED TRAINING)

| Mục tiêu trọng tâm | Phân chia 6 mô hình cho 5 tài khoản Google Colab cá nhân huấn luyện song song nhằm hoàn thành đủ 200 epochs trong thời gian tối ưu. |
| --- | --- |
| Nhiệm vụ chi tiết | Sơn (Colab 1): Huấn luyện Model-1 (YOLOv4 gốc: CSPDarknet53 + PANet + CIoU) làm mốc baseline. Hưng (Colab 2): Huấn luyện Model-2 (Thay DSC) và Model-3 (Thay thêm PP-LCNet). Tiến (Colab 3): Huấn luyện Model-4 (Model-3 + Coordinate Attention). T.A (Colab 4): Huấn luyện Model-5 (Model-4 + PB Module). Tú (Colab 5): Huấn luyện Model-6 (Mô hình hoàn chỉnh: Model-5 + SIoU Loss). Toàn đội: Tự động lưu checkpoint trọng số (.pth) vào Google Drive sau mỗi 10 epoch đề phòng ngắt kết nối. |
| Tiêu chí Nghiệm thu (DoD) | Cả 6 mô hình hoàn thành đủ chu trình 200 epochs (50 epoch freeze + 150 epoch unfreeze) theo đúng Mục 4.2 bài báo. Thu thập đủ 6 file trọng số tốt nhất `best.pth` của 6 mô hình về thư mục lưu trữ tập trung trên Drive. Checkpoint lưu cả optimizer state để resume; log AP Hat và AP Person ở mỗi lần đánh giá. |

MỐC 5 (M5): ĐÁNH GIÁ ĐỒNG NHẤT, TRÍCH XUẤT CHỈ SỐ VÀ BÁO CÁO (EVALUATION & CLOSING)

| Mục tiêu trọng tâm | Đánh giá 6 file weights trên cùng 1 môi trường phần cứng và tập test chung; trích xuất các chỉ số và đồ thị để đối chiếu trực tiếp với bài báo. |
| --- | --- |
| Nhiệm vụ chi tiết | Tú & Sơn: Chạy script `eval.py` trên tập Test SHWD cho cả 6 mô hình: tính Precision (P), Recall (R), F1-score, mAP@0.5 cho 2 nhãn hat và person; đo FPS và dung lượng file mô hình (MB). Tú: Vẽ đồ thị so sánh Loss Curve giữa CIoU và SIoU (Hình 9 bài báo); vẽ Precision-Recall (PR) Curve (Hình 8 bài báo). T.A (Lead): Tổng hợp dữ liệu vào bảng so sánh tổng kết đối chiếu với Bảng 1 & Bảng 2 của bài báo; xuất ảnh demo nhận diện thực tế (Hình 11 bài báo); hoàn thiện báo cáo tổng kết dự án. |
| Tiêu chí Nghiệm thu (DoD) | Bảng tổng kết 6 mô hình hoàn chỉnh, xác nhận Model-6 đạt mAP tiệm cận 92.98% và kích thước mô hình giảm ~83% so với Model-1. Bộ biểu đồ trực quan hóa (Loss curve, PR curve, Detection samples) đầy đủ theo tiêu chuẩn công bố khoa học. Mỗi model báo cáo đủ AP Hat, AP Person, mAP, kích thước; đối chiếu Bảng 1 với dung sai ±1.0% mAP và Bảng 2 (Model-1, Model-6); FPS chỉ so tỉ lệ Model-6 / Model-1. Báo cáo có mục "Giả định & khác biệt so với bài báo" (Mục 4). |

3. SỔ TAY KỸ THUẬT: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TỪNG BƯỚC CHO TỪNG TASK

Mỗi thành viên tuân thủ nghiêm ngặt chu trình kỹ thuật: (1) Hiểu bản chất thiết kế -> (2) Lập trình PyTorch -> (3) Unit-test độc lập -> (4) Bàn giao Interface -> (5) Bẫy lỗi thường gặp.

3.1. Hướng dẫn từng bước: Sơn (Mentor & Base Pipeline)

Bước 1: Thiết lập cấu trúc Repository chuẩn trên GitHub

Khởi tạo GitHub repository và quy hoạch thư mục mã nguồn theo chuẩn module hóa PyTorch để toàn đội làm việc song song:

yolov4-helmet-detection/ ├── configs/ # model1.yaml ... model6.yaml (cờ: backbone, dsc, ca, neck, loss) ├── datasets/ # nhãn, script nạp SHWD (7,004 ảnh), file chia train/val/test cố định ├── models/ │ ├── common.py # Hưng: DSConv, ConvBnAct, conv3x3 │ ├── pp_lcnet.py # Hưng: Backbone PP-LCNet │ ├── cspdarknet.py # Sơn: CSPDarknet53 baseline (từ repo YOLOv4 nguồn mở) │ ├── attention.py # Tiến: Coordinate Attention │ ├── pb_module.py # T.A: SPP, PANet, BiFPN, PBModule │ ├── head.py # Tú: YOLOHead + giải mã box │ └── yolo.py # T.A + Sơn: lớp dựng YOLOv4Variant theo cấu hình ├── utils/ │ ├── loss.py # Tú: SIoU (Model-6), CIoU (Model-1..5), objectness + class │ └── metrics.py # Precision, Recall, F1, mAP@0.5, FPS, dung lượng ├── train.py # Tú: pipeline huấn luyện 2 giai đoạn └── eval.py # Script chạy benchmark nghiệm thu

Bước 2: Viết script tăng tốc đọc dữ liệu trên Google Colab

Việc đọc 7,004 ảnh trực tiếp từ Google Drive sẽ gây nghẽn I/O rất lớn. Sơn viết sẵn script tự động giải nén sang ổ SSD ảo của Colab:

import os, zipfile zip_path = '/content/drive/MyDrive/dataset/SHWD.zip' extract_path = '/content/dataset' if not os.path.exists(extract_path): os.makedirs(extract_path, exist_ok=True) with zipfile.ZipFile(zip_path, 'r') as zip_ref: zip_ref.extractall(extract_path) print(">> Đã giải nén xong dữ liệu vào SSD cục bộ /content/dataset!")

Bước 3: Quy chuẩn Interface Tensor và kèm cặp thành viên

Quy chuẩn đầu vào: Ảnh rescale về (B, 3, 608, 608). Trực tiếp kèm Tiến lập trình phép gom cụm pooling 2 chiều và kèm Tú kiểm tra công thức giải tích hàm SIoU.

Bước 4: Chốt baseline, dữ liệu và trọng số pretrained (hoàn thành trước M2)

(a) Baseline Model-1/Model-2: không tự viết lại CSPDarknet53 mà lấy một bản YOLOv4 PyTorch nguồn mở đã kiểm chứng (kiểm tra giấy phép) để có CSPDarknet53 + SPP + PANet + CIoU, rồi ánh xạ vào lớp dựng cấu hình (C3/C4/C5 = 256/512/1024 kênh).

(b) Trọng số pretrained: bài báo dùng transfer learning với backbone đã pretrain nhưng không nêu nguồn. Cần chốt trọng số ImageNet của PP-LCNet (bản chuyển đổi từ PaddleClas sang PyTorch, phải kiểm tra tên lớp khớp với mã của Hưng) và trọng số pretrain của CSPDarknet53. Nếu thiếu trọng số, phải ghi nhận là sai khác trong báo cáo vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới mAP.

(c) Dữ liệu: 7,004 ảnh (7,709 nhãn hat, 101,174 nhãn person) là bản SHWD đã được tác giả làm sạch; bản SHWD công khai có số ảnh khác — phải đếm lại và chốt cách làm sạch. Chia train/val/test với seed cố định, dùng chung cho cả 6 model (bài báo không nêu tỉ lệ; đề xuất 80/10/10 và ghi là giả định).

3.2. Hướng dẫn từng bước: Hưng (Backbone PP-LCNet & DSConv)

Bước 1: Code module Depthwise Separable Convolution (DSConv)

Mở file `models/common.py`. DSC gồm 2 bước: Depthwise Conv (groups=in_c, kernel=3) và Pointwise Conv (kernel=1):

import torch import torch.nn as nn class DSConv(nn.Module): def __init__(self, in_channels, out_channels, stride=1): super(DSConv, self).__init__() # 1. Depthwise Convolution: lọc đặc trưng từng kênh độc lập self.depthwise = nn.Conv2d( in_channels, in_channels, kernel_size=3, stride=stride, padding=1, groups=in_channels, bias=False ) self.bn1 = nn.BatchNorm2d(in_channels) self.act1 = nn.Hardswish(inplace=True) # 2. Pointwise Convolution: kết hợp thông tin giữa các kênh self.pointwise = nn.Conv2d( in_channels, out_channels, kernel_size=1, stride=1, padding=0, bias=False ) self.bn2 = nn.BatchNorm2d(out_channels) self.act2 = nn.Hardswish(inplace=True) def forward(self, x): x = self.act1(self.bn1(self.depthwise(x))) x = self.act2(self.bn2(self.pointwise(x))) return x class ConvBnAct(nn.Module): """Conv(k x k) + BN + Hardswish: dùng cho conv 1x1 và conv 3x3 chuẩn (Model-1)""" def __init__(self, c1, c2, k=1, s=1): super().__init__() self.conv = nn.Conv2d(c1, c2, k, s, k // 2, bias=False) self.bn = nn.BatchNorm2d(c2) self.act = nn.Hardswish(inplace=True) def forward(self, x): return self.act(self.bn(self.conv(x))) def conv3x3(c1, c2, stride=1, dsc=True): """dsc=True -> DSConv (Model-2..6); dsc=False -> conv 3x3 chuẩn (Model-1)""" return DSConv(c1, c2, stride) if dsc else ConvBnAct(c1, c2, k=3, s=stride)

Bước 2: Dựng mạng Backbone PP-LCNet (Cắt bỏ GAP và FC)

Mở file `models/pp_lcnet.py`. Cấu hình dưới đây theo PP-LCNet x1.0 gốc (PaddleClas): stem 3×3 stride 2 rồi 5 nhóm khối DepthSepConv; chỉ lấy ba đầu ra ở stride 8/16/32 (C3, C4, C5) và bỏ hoàn toàn GAP + FC. Lưu ý: Hình 1 và Hình 2 của bài báo vẽ rút gọn số khối lặp nên không khớp tuyệt đối với PP-LCNet gốc; lấy PP-LCNet x1.0 làm chuẩn vì nó cho đúng C3/C4/C5 = 76×76×128, 38×38×256, 19×19×512. Hưng đối chiếu lại cấu hình với bài PP-LCNet gốc trước khi chốt.

import torch import torch.nn as nn class SEModule(nn.Module): def __init__(self, c, reduction=4): super().__init__() self.pool = nn.AdaptiveAvgPool2d(1) self.fc1 = nn.Conv2d(c, c // reduction, 1) self.relu = nn.ReLU(inplace=True) self.fc2 = nn.Conv2d(c // reduction, c, 1) self.gate = nn.Hardsigmoid() def forward(self, x): return x * self.gate(self.fc2(self.relu(self.fc1(self.pool(x))))) class DepthSepConv(nn.Module): """DW(k x k) -> [SE] -> PW(1x1); không có nhánh rẽ (đúng thiết kế PP-LCNet)""" def __init__(self, c1, c2, k=3, stride=1, use_se=False): super().__init__() self.dw = nn.Sequential( nn.Conv2d(c1, c1, k, stride, k // 2, groups=c1, bias=False), nn.BatchNorm2d(c1), nn.Hardswish(inplace=True)) self.se = SEModule(c1) if use_se else nn.Identity() self.pw = nn.Sequential( nn.Conv2d(c1, c2, 1, bias=False), nn.BatchNorm2d(c2), nn.Hardswish(inplace=True)) def forward(self, x): return self.pw(self.se(self.dw(x))) # (kernel, c_in, c_out, stride, use_se) - PP-LCNet x1.0 CFG = { 'stage2': [(3, 16, 32, 1, False)], # 304x304x32 'stage3': [(3, 32, 64, 2, False), (3, 64, 64, 1, False)], # 152x152x64 'stage4': [(3, 64, 128, 2, False), (3, 128, 128, 1, False)], # C3: 76x76x128 'stage5': [(3, 128, 256, 2, False)] + [(5, 256, 256, 1, False)] * 5, # C4: 38x38x256 'stage6': [(5, 256, 512, 2, True), (5, 512, 512, 1, True)], # C5: 19x19x512 (5x5 + SE) } def _make_stage(cfg): return nn.Sequential(*[DepthSepConv(c1, c2, k, s, se) for k, c1, c2, s, se in cfg]) class PPLCNet(nn.Module): def __init__(self): super().__init__() self.stem = nn.Sequential( nn.Conv2d(3, 16, 3, 2, 1, bias=False), nn.BatchNorm2d(16), nn.Hardswish(inplace=True)) self.stage2 = _make_stage(CFG['stage2']) self.stage3 = _make_stage(CFG['stage3']) self.stage4 = _make_stage(CFG['stage4']) self.stage5 = _make_stage(CFG['stage5']) self.stage6 = _make_stage(CFG['stage6']) # KHÔNG tạo GAP / FC: đã cắt bỏ theo Mục 3.1 của bài báo def forward(self, x): x = self.stem(x) # (B, 16, 304, 304) x = self.stage3(self.stage2(x)) # (B, 64, 152, 152) c3 = self.stage4(x) # (B, 128, 76, 76) c4 = self.stage5(c3) # (B, 256, 38, 38) c5 = self.stage6(c4) # (B, 512, 19, 19) return c3, c4, c5 # Bàn giao 3 tensor này cho Tiến

Bước 3: Unit-test độc lập kiểm tra Tensor Shape

Thêm đoạn code test ở cuối file và chạy `python models/pp_lcnet.py`:

if __name__ == '__main__': model = PPLCNet() c3, c4, c5 = model(torch.randn(2, 3, 608, 608)) print(">> C3:", c3.shape, "¦ C4:", c4.shape, "¦ C5:", c5.shape) assert c3.shape == (2, 128, 76, 76), "Lỗi sai shape C3!" assert c4.shape == (2, 256, 38, 38), "Lỗi sai shape C4!" assert c5.shape == (2, 512, 19, 19), "Lỗi sai shape C5!" n = sum(p.numel() for p in model.parameters()) print(f">> Số tham số backbone: {n / 1e6:.2f}M") print(">> Unit test PP-LCNet: PASS!")

3.3. Hướng dẫn từng bước: Tiến (Coordinate Attention Module)

Bước 1: Lập trình class `CoordAtt` trong `models/attention.py`

Thực hiện thuật toán pooling theo 2 trục X và Y độc lập, concat, nén kênh và nhân trọng số chú ý không gian:

import torch import torch.nn as nn class CoordAtt(nn.Module): def __init__(self, in_channels, reduction=32): super(CoordAtt, self).__init__() self.pool_h = nn.AdaptiveAvgPool2d((None, 1)) # Pooling dọc (trục Y) self.pool_w = nn.AdaptiveAvgPool2d((1, None)) # Pooling ngang (trục X) mip = max(8, in_channels // reduction) self.conv1 = nn.Conv2d(in_channels, mip, kernel_size=1, stride=1, padding=0) self.bn1 = nn.BatchNorm2d(mip) self.act = nn.Hardswish(inplace=True) self.conv_h = nn.Conv2d(mip, in_channels, kernel_size=1, stride=1, padding=0) self.conv_w = nn.Conv2d(mip, in_channels, kernel_size=1, stride=1, padding=0) def forward(self, x): identity = x n, c, h, w = x.size() # 1. Coordinate Information Embedding x_h = self.pool_h(x) # (N, C, H, 1) x_w = self.pool_w(x).permute(0, 1, 3, 2) # (N, C, 1, W) -> (N, C, W, 1) # 2. Concat & Non-linear transform y = torch.cat([x_h, x_w], dim=2) # (N, C, H+W, 1) y = self.act(self.bn1(self.conv1(y))) # 3. Split & Sigmoid Attention x_h, x_w = torch.split(y, [h, w], dim=2) x_w = x_w.permute(0, 1, 3, 2) a_h = torch.sigmoid(self.conv_h(x_h)) a_w = torch.sigmoid(self.conv_w(x_w)) # 4. Residual Multiplication return identity * a_h * a_w

Bước 2: Unit-test độc lập kiểm tra tính bất biến không gian

Chạy test kiểm tra: Coordinate Attention bắt buộc không được làm thay đổi kích thước của feature map:

if __name__ == '__main__': ca_128 = CoordAtt(in_channels=128) dummy_c3 = torch.randn(2, 128, 76, 76) out = ca_128(dummy_c3) assert out.shape == dummy_c3.shape, "Lỗi: Kích thước đầu ra bị thay đổi!" print(">> Unit test Coordinate Attention: PASS! (Shape hoàn toàn khớp)")

Bước 3: Nhúng vào 3 đầu ra của Backbone

Khởi tạo 3 block: `ca_c3 = CoordAtt(128)`, `ca_c4 = CoordAtt(256)`, `ca_c5 = CoordAtt(512)`. Đặt ngay sau C3, C4, C5 trước khi chuyển sang PB Module của T.A.

3.4. Hướng dẫn từng bước: T.A (PB Module & Project Integration)

Bước 1: Code cấu trúc PB Module (`models/pb_module.py`)

Nhận 3 tensor từ Tiến: P3, P4, P5 (128/256/512 kênh). PB Module gồm ba phần theo Hình 1 và Hình 4: (1) nhánh C5 qua DSConv×3 → SPP (max-pool 5/9/13) → Concat + DSConv×3; (2) PANet: top-down rồi bottom-up, mỗi nút hợp nhất là Concat + DSConv×5; (3) BiFPN: hợp nhất có trọng số (fast normalized fusion), bỏ các nút chỉ có một cạnh vào, thêm cạnh dư nối đầu vào với đầu ra CÙNG TẦNG ở tầng giữa. Hình 4 vẽ rút gọn nên phần BiFPN cài theo BiFPN chuẩn 3 tầng của EfficientDet. Số kênh trong neck là lựa chọn của nhóm (bài báo không công bố); phải hiệu chỉnh để Model-3/4/5 đạt gần 38.75 / 38.99 / 41.88 MB.

import torch import torch.nn as nn from models.common import ConvBnAct, conv3x3 def make_n_conv(c_in, c, n, dsc=True): """n conv xen kẽ 1x1 / 3x3 (n = 3 hoặc 5) = 'DSConv x3' / 'DSConv x5' ở Hình 1. Đầu ra: c kênh.""" layers = [] for i in range(n): if i % 2 == 0: layers.append(ConvBnAct(c_in if i == 0 else 2 * c, c, k=1)) else: layers.append(conv3x3(c, 2 * c, dsc=dsc)) return nn.Sequential(*layers) class SPP(nn.Module): def __init__(self, pool_sizes=(5, 9, 13)): super().__init__() self.pools = nn.ModuleList([nn.MaxPool2d(k, stride=1, padding=k // 2) for k in pool_sizes]) def forward(self, x): # C -> 4C, giữ nguyên H, W return torch.cat([x] + [p(x) for p in self.pools], dim=1) class PANet(nn.Module): """Nhánh C5 (DSConv x3 -> SPP -> Concat + DSConv x3) + PANet top-down / bottom-up. Vào: C3, C4, C5 (c3, c4, c5 kênh). Ra: (c3/2, c4/2, c5/2) kênh.""" def __init__(self, ch=(128, 256, 512), dsc=True): super().__init__() c3, c4, c5 = ch h3, h4, h5 = c3 // 2, c4 // 2, c5 // 2 # 64, 128, 256 self.c5_pre = make_n_conv(c5, h5, 3, dsc) # 512 -> 256 self.spp = SPP() # 256 -> 1024 self.c5_post = make_n_conv(h5 * 4, h5, 3, dsc) # 1024 -> 256 self.up = nn.Upsample(scale_factor=2, mode='nearest') # top-down self.td5_red = ConvBnAct(h5, h4) self.c4_lat = ConvBnAct(c4, h4) self.td4 = make_n_conv(2 * h4, h4, 5, dsc) self.td4_red = ConvBnAct(h4, h3) self.c3_lat = ConvBnAct(c3, h3) self.td3 = make_n_conv(2 * h3, h3, 5, dsc) # bottom-up self.down3 = conv3x3(h3, h4, stride=2, dsc=dsc) self.bu4 = make_n_conv(2 * h4, h4, 5, dsc) self.down4 = conv3x3(h4, h5, stride=2, dsc=dsc) self.bu5 = make_n_conv(2 * h5, h5, 5, dsc) self.out_channels = (h3, h4, h5) def forward(self, p3, p4, p5): p5_td = self.c5_post(self.spp(self.c5_pre(p5))) p4_td = self.td4(torch.cat([self.c4_lat(p4), self.up(self.td5_red(p5_td))], 1)) o3 = self.td3(torch.cat([self.c3_lat(p3), self.up(self.td4_red(p4_td))], 1)) o4 = self.bu4(torch.cat([self.down3(o3), p4_td], 1)) o5 = self.bu5(torch.cat([self.down4(o4), p5_td], 1)) return o3, o4, o5 class WeightedAdd(nn.Module): """Fast normalized fusion của BiFPN: sum(w_i * x_i) / (sum(w_i) + eps), w_i >= 0 học được""" def __init__(self, n, eps=1e-4): super().__init__() self.w = nn.Parameter(torch.ones(n)) self.eps = eps def forward(self, xs): w = torch.relu(self.w) w = w / (w.sum() + self.eps) return sum(wi * xi for wi, xi in zip(w, xs)) class BiFPN(nn.Module): """BiFPN 3 tầng: bỏ nút chỉ có 1 cạnh vào; tầng giữa có cạnh dư (đầu vào -> đầu ra cùng tầng).""" def __init__(self, in_ch, ch=128, dsc=True): super().__init__() self.proj = nn.ModuleList([ConvBnAct(c, ch, 1) for c in in_ch]) self.up = nn.Upsample(scale_factor=2, mode='nearest') self.down = nn.MaxPool2d(2) self.w_td4, self.w_o3 = WeightedAdd(2), WeightedAdd(2) self.w_o4, self.w_o5 = WeightedAdd(3), WeightedAdd(2) self.c_td4, self.c_o3 = conv3x3(ch, ch, dsc=dsc), conv3x3(ch, ch, dsc=dsc) self.c_o4, self.c_o5 = conv3x3(ch, ch, dsc=dsc), conv3x3(ch, ch, dsc=dsc) def forward(self, x3, x4, x5): x3, x4, x5 = [m(x) for m, x in zip(self.proj, (x3, x4, x5))] td4 = self.c_td4(self.w_td4([x4, self.up(x5)])) o3 = self.c_o3(self.w_o3([x3, self.up(td4)])) o4 = self.c_o4(self.w_o4([x4, td4, self.down(o3)])) # x4: cạnh dư cùng tầng o5 = self.c_o5(self.w_o5([x5, self.down(o4)])) return o3, o4, o5 class PBModule(nn.Module): """PANet (kèm SPP) -> BiFPN. Dùng cho Model-5 và Model-6.""" def __init__(self, ch=(128, 256, 512), bi_ch=128, dsc=True): super().__init__() self.panet = PANet(ch, dsc) self.bifpn = BiFPN(self.panet.out_channels, bi_ch, dsc) self.out_channels = (bi_ch, bi_ch, bi_ch) def forward(self, p3, p4, p5): return self.bifpn(*self.panet(p3, p4, p5)) if __name__ == '__main__': p3, p4, p5 = torch.randn(2, 128, 76, 76), torch.randn(2, 256, 38, 38), torch.randn(2, 512, 19, 19) o = PANet((128, 256, 512))(p3, p4, p5) assert [tuple(t.shape) for t in o] == [(2, 64, 76, 76), (2, 128, 38, 38), (2, 256, 19, 19)] o = PBModule((128, 256, 512))(p3, p4, p5) assert [tuple(t.shape) for t in o] == [(2, 128, 76, 76), (2, 128, 38, 38), (2, 128, 19, 19)] sum(t.mean() for t in o).backward() print(">> Unit test PANet / PB Module: PASS!")

Bước 2: Lắp ráp mô hình hoàn chỉnh (`models/yolo.py`)

Ghép các khối thành `YOLOv4Variant` (Hình 1). Một lớp duy nhất tạo ra cả 6 model qua cờ cấu hình, thay cho lớp `ImprovedYOLOv4` cố định (không thể tạo Model-1..5). Model-6 chính là cấu hình đầy đủ của Hình 1: PP-LCNet → CA → SPP + PB → Head. Khi chạy trực tiếp, file in dung lượng từng model để so với bảng đích.

import torch import torch.nn as nn from models.pp_lcnet import PPLCNet from models.cspdarknet import CSPDarknet53 # Sơn: lấy từ repo YOLOv4 nguồn mở from models.attention import CoordAtt from models.pb_module import PANet, PBModule from models.head import YOLOHead # Cờ cấu hình của 6 model (configs/modelX.yaml nạp vào dict này) MODEL_CFGS = { 1: dict(backbone='cspdarknet53', dsc=False, ca=False, neck='panet', loss='ciou'), 2: dict(backbone='cspdarknet53', dsc=True, ca=False, neck='panet', loss='ciou'), 3: dict(backbone='pplcnet', dsc=True, ca=False, neck='panet', loss='ciou'), 4: dict(backbone='pplcnet', dsc=True, ca=True, neck='panet', loss='ciou'), 5: dict(backbone='pplcnet', dsc=True, ca=True, neck='pb', loss='ciou'), 6: dict(backbone='pplcnet', dsc=True, ca=True, neck='pb', loss='siou'), } TARGET_MB = {1: 243.92, 2: 136.13, 3: 38.75, 4: 38.99, 5: 41.88, 6: 41.88} class YOLOv4Variant(nn.Module): def __init__(self, cfg, num_classes=2): super().__init__() if cfg['backbone'] == 'pplcnet': self.backbone, ch = PPLCNet(), (128, 256, 512) else: self.backbone, ch = CSPDarknet53(), (256, 512, 1024) self.ca = nn.ModuleList([CoordAtt(c) for c in ch]) if cfg['ca'] else None neck_cls = PBModule if cfg['neck'] == 'pb' else PANet self.neck = neck_cls(ch, dsc=cfg['dsc']) self.head = YOLOHead(self.neck.out_channels, num_classes, dsc=cfg['dsc']) def forward(self, x): feats = self.backbone(x) # (C3, C4, C5) if self.ca is not None: # CA trên 3 đầu ra của backbone feats = tuple(m(f) for m, f in zip(self.ca, feats)) return self.head(*self.neck(*feats)) # 3 tensor dự đoán if __name__ == '__main__': x = torch.randn(2, 3, 608, 608) for k, cfg in MODEL_CFGS.items(): m = YOLOv4Variant(cfg) outs = m(x) assert [tuple(o.shape) for o in outs] == [(2, 21, 76, 76), (2, 21, 38, 38), (2, 21, 19, 19)] sum(o.mean() for o in outs).backward() mb = sum(p.numel() for p in m.parameters()) * 4 / 1024 ** 2 print(f">> Model-{k}: {mb:.2f} MB (bảng đích {TARGET_MB[k]} MB)")

3.5. Hướng dẫn từng bước: Tú (SIoU Loss & Training Pipeline)

Bước 1: Code hàm mất mát SIoU Loss (`utils/loss.py`)

Viết đủ 4 thành phần theo Công thức 2, 3, 4, 5, 6. Ba điểm cần tuân thủ: (a) đặt eps TRONG căn bậc hai (sqrt(dx² + dy² + eps)) vì đạo hàm của căn bằng vô hạn khi hai tâm box trùng nhau — viết sqrt(...) + eps sẽ sinh gradient NaN; (b) tách tên biến: ch_diff = |Δy| (Công thức 2) khác enc_h = chiều cao hộp bao nhỏ nhất (mẫu số của ρy, Công thức 3) — bài báo dùng chung ký hiệu ch cho cả hai; (c) Shape cost dùng trị tuyệt đối |w − w_gt| như SIoU gốc (bài báo in ω không có dấu trị tuyệt đối); θ = 4 là giả định vì bài báo không nêu. Bắt buộc chặn miền giá trị trước hàm arcsin. Model-1..5 dùng CIoU (lấy từ repo YOLOv4 nguồn mở); chỉ Model-6 dùng SIoU.

import math import torch def siou_loss(pred, target, theta=4.0, eps=1e-7): """pred, target: (N, 4) dạng [cx, cy, w, h]. Trả về scalar (mean).""" px, py, pw, ph = pred.unbind(-1) tx, ty, tw, th = target.unbind(-1) # --- 4. IoU cost (Công thức 5) --- p_x1, p_x2, p_y1, p_y2 = px - pw / 2, px + pw / 2, py - ph / 2, py + ph / 2 t_x1, t_x2, t_y1, t_y2 = tx - tw / 2, tx + tw / 2, ty - th / 2, ty + th / 2 inter = (torch.min(p_x2, t_x2) - torch.max(p_x1, t_x1)).clamp(min=0) * \ (torch.min(p_y2, t_y2) - torch.max(p_y1, t_y1)).clamp(min=0) iou = inter / (pw * ph + tw * th - inter + eps) # Hộp bao nhỏ nhất của (pred, gt): cw, enc_h cw = torch.max(p_x2, t_x2) - torch.min(p_x1, t_x1) enc_h = torch.max(p_y2, t_y2) - torch.min(p_y1, t_y1) # --- 1. Angle cost (Công thức 2) --- dx, dy = tx - px, ty - py sigma = torch.sqrt(dx ** 2 + dy ** 2 + eps) # eps TRONG căn ch_diff = dy.abs() sin_alpha = (ch_diff / sigma).clamp(min=0.0, max=0.9999) # Bẫy lỗi NaN trước asin! angle = 1 - 2 * torch.sin(torch.asin(sin_alpha) - math.pi / 4) ** 2 # --- 2. Distance cost (Công thức 3) --- gamma = 2 - angle rho_x = (dx / (cw + eps)) ** 2 rho_y = (dy / (enc_h + eps)) ** 2 dist = (1 - torch.exp(-gamma * rho_x)) + (1 - torch.exp(-gamma * rho_y)) # --- 3. Shape cost (Công thức 4) --- omega_w = (pw - tw).abs() / (torch.max(pw, tw) + eps) omega_h = (ph - th).abs() / (torch.max(ph, th) + eps) shape = (1 - torch.exp(-omega_w)) ** theta + (1 - torch.exp(-omega_h)) ** theta # --- SIoU (Công thức 6) --- return (1 - iou + (dist + shape) / 2).mean()

Bước 2: Cài đặt luồng huấn luyện 2 giai đoạn (`train.py`)

Cấu hình đúng tham số chuyển giao học tập (Transfer Learning) theo Mục 4.2 của bài báo:

# GIAI ĐOẠN 1: Đóng băng Backbone (50 Epochs) for param in model.backbone.parameters(): param.requires_grad = False optimizer = torch.optim.Adam(filter(lambda p: p.requires_grad, model.parameters()), lr=0.001) lr_scheduler = torch.optim.lr_scheduler.CosineAnnealingLR(optimizer, T_max=50) # Train 50 epochs với Batch size = 16 # GIAI ĐOẠN 2: Mở băng toàn bộ mạng (150 Epochs) for param in model.parameters(): param.requires_grad = True optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=0.0001) lr_scheduler = torch.optim.lr_scheduler.CosineAnnealingLR(optimizer, T_max=150) # Train 150 epochs tiếp theo với Batch size = 8 (tránh tràn GPU Colab)

Tham số lấy từ Mục 4.2 của bài báo: 50 epoch freeze (batch 16, lr 0.001, Adam, cosine annealing) + 150 epoch unfreeze (batch 8) = 200 epoch. Bài báo KHÔNG nêu lr của giai đoạn unfreeze và cách tạo lại optimizer: nhóm chọn lr = 0.0001 và ghi vào báo cáo như giả định. Model-1/2 (CSPDarknet53 ở 608×608) nhiều khả năng nặng hơn PP-LCNet rất nhiều: đo thời gian 1 epoch ở dry-run M3; nếu 200 epoch vượt quỹ thời gian thì bật mixed precision (torch.cuda.amp) cho cả 6 model để so sánh công bằng.

Bước 3: YOLOHead và giải mã box (`models/head.py`)

Mỗi tầng của neck đi qua DSConv 3×3 + Conv 1×1 (Hình 1: "DSConv + Conv"), đầu ra 3 anchor × (5 + 2 lớp) = 21 kênh. Giải mã như YOLOv3/v4: tâm = sigmoid(tx, ty) + ô lưới, kích thước = anchor × exp(tw, th). Model-1 dùng conv 3×3 chuẩn (dsc=False).

import torch.nn as nn from models.common import conv3x3 class YOLOHead(nn.Module): def __init__(self, in_channels, num_classes=2, num_anchors=3, dsc=True): super().__init__() out_c = num_anchors * (5 + num_classes) # = 21 với 2 lớp hat / person self.heads = nn.ModuleList([ nn.Sequential(conv3x3(c, 2 * c, dsc=dsc), nn.Conv2d(2 * c, out_c, 1)) for c in in_channels]) def forward(self, *feats): return [h(f) for h, f in zip(self.heads, feats)] # tầng 76x76, 38x38, 19x19

Bước 4: Unit-test SIoU và hoàn thiện hàm mất mát YOLO

Hàm mất mát tổng của YOLOv4 gồm hồi quy box (CIoU hoặc SIoU), objectness và phân lớp (BCE). Chỉ phần hồi quy box thay đổi giữa Model-5 và Model-6; hai phần còn lại phải giữ nguyên để phép so sánh CIoU – SIoU (Hình 9) công bằng. Bài báo không nêu anchor và ngưỡng NMS: dùng 9 anchor mặc định của YOLOv4 (hoặc k-means trên SHWD), cùng một bộ cho cả 6 model; mAP tính tại IoU 0.5; ghi các lựa chọn này vào báo cáo.

if __name__ == '__main__': torch.manual_seed(0) gt = torch.cat([torch.rand(64, 2) * 600, torch.rand(64, 2) * 100 + 10], 1) pred = (gt + torch.randn(64, 4) * 5).abs().clamp(min=1).requires_grad_(True) loss = siou_loss(pred, gt) assert loss.ndim == 0 and loss.item() > 0 and not torch.isnan(loss), "Lỗi SIoU!" loss.backward() assert torch.isfinite(pred.grad).all(), "Gradient NaN/Inf!" same = gt.clone().requires_grad_(True) # hai tâm trùng nhau: ca khó nhất với căn bậc hai l0 = siou_loss(same, gt) l0.backward() assert l0.item() < 1e-3 and torch.isfinite(same.grad).all(), "Lỗi ca tâm trùng nhau!" print(">> Unit test SIoU: PASS!")

4. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT LỖI KỸ THUẬT (SOP & TROUBLESHOOTING)

QUY TẮC BẢO ĐẢM KỸ THUẬT BẮT BUỘC 1. Lỗi lệch chiều ma trận (Tensor Shape Mismatch): Đặt lệnh `print('Tên tầng:', x.shape)` trước và sau mỗi block để rà soát chính xác vị trí gây lỗi. 2. Lỗi tràn bộ nhớ GPU (CUDA Out Of Memory): Đảm bảo Batch size = 16 khi Freeze và Batch size = 8 khi Unfreeze. Nếu Colab T4 báo lỗi OOM, lập tức kích hoạt chế độ Mixed Precision: `torch.cuda.amp.autocast()`. 3. Lỗi NaN Loss ở hàm SIoU: Bắt buộc dùng `torch.clamp(ch / sigma, min=-0.9999, max=0.9999)` trước hàm `torch.asin()` để triệt tiêu hiện tượng tràn số gây crash mô hình. Đặt eps TRONG căn: torch.sqrt(dx**2 + dy**2 + eps); không viết sqrt(...) + eps vì gradient tại 0 là vô hạn khi hai tâm box trùng nhau. 4. Ngắt phiên kết nối Colab (Session Timeout): Tự động lưu checkpoint trọng số và optimizer state vào Google Drive sau mỗi 10 epoch để sẵn sàng resume đào tạo bất kỳ lúc nào. 5. Thiếu trọng số pretrained: nếu không tải được trọng số ImageNet của PP-LCNet / CSPDarknet53, ghi rõ trong báo cáo — mAP sẽ thấp hơn bài báo và không phải lỗi của module. 6. Dữ liệu: dùng chung MỘT file chia train/val/test cho cả 6 model; không đổi giữa chừng. Đếm lại số ảnh/nhãn so với 7,004 ảnh, 7,709 hat, 101,174 person trước khi huấn luyện.

BẢNG GIẢ ĐỊNH & KHÁC BIỆT SO VỚI BÀI BÁO (BẮT BUỘC GHI VÀO BÁO CÁO CUỐI) 1. Môi trường: bài báo dùng Windows 10, RTX 3060, CUDA 11.0, Python 3.7, PyTorch 1.7; dự án dùng Python 3.12 + PyTorch trên Colab. FPS không so tuyệt đối, chỉ so tỉ lệ Model-6 / Model-1 (bài báo ≈ 1.87×). 2. Dữ liệu: bản SHWD 7,004 ảnh đã làm sạch của tác giả; cách chia train/val/test do nhóm chọn (bài báo không nêu). 3. Siêu tham số không có trong bài báo: lr giai đoạn unfreeze = 0.0001; θ của Shape cost = 4; số kênh trong neck/BiFPN; hàm kích hoạt trong neck/head (Hardswish); anchor; ngưỡng NMS. 4. Công thức / kiến trúc: Shape cost dùng ¦·¦ theo SIoU gốc; BiFPN cài theo EfficientDet 3 tầng vì Hình 4 vẽ rút gọn; PP-LCNet theo cấu hình x1.0 gốc vì Hình 1–2 vẽ rút gọn số khối lặp. 5. Bảng đích: mAP của Model-3 và Model-4 trong bài không bằng trung bình AP Hat/Person; dùng dung sai ±1.0% mAP. 6. Rủi ro tiến độ: Hưng huấn luyện 2 model (Model-2 dùng CSPDarknet53, nặng). Đo thời gian/epoch ở dry-run M3; nếu 200 epoch × 2 model vượt quỹ thời gian thì chuyển Model-3 (không phụ thuộc Model-2) sang tài khoản Colab còn trống.